数字员工社区建设方案
（飞书版）

建筑企业 AI 智能体共创社区 · 执行手册

版本：V1.0    日期：2026年06月10日
密级：内部资料

# 目  录

一、方案背景与建设目标

二、国内外标杆实践参考

三、社区定位与总体架构（飞书版）

四、组织体系与角色职责

五、飞书平台搭建指南

六、社区运营机制（悬赏·开源·共创）

七、社区行为准则（三大纪律八项注意）

八、数据安全与合规治理

九、建筑企业优先场景清单

十、分阶段实施路线图

十一、考核指标与激励机制

十二、管理范式变革配套建议

附录A：飞书资源清单模板

附录B：悬赏任务书模板

附录C：智能体上架审核表

附录D：Champion 招募与职责说明

附录E：90天启动 Checklist

# 一、方案背景与建设目标

## 1.1 背景

领导提出：鼓励成员分享智能体，采用开源协作或悬赏机制共同完善；制定简单规则，先让系统运转起来，由本次会议参与者作为"元老"在线下推动建设。同时指出：AI 对生产力的提升必将倒逼管理范式变革；年轻人 AI 能力快速进化、个人生产力显著提升，但现有岗位体系（生产关系）尚无法有效消化这一跃迁。

## 1.2 核心判断

社区不是"聊天群"，而是企业"数字员工资产库"的生产与流通系统。

建筑行业 AI 应用整体仍处于起步阶段，成功路径是"边界清晰的小场景 + 可复用资产 + 人机协同"，而非一步到位的大平台。

公司已使用飞书，应充分复用飞书 Aily 智能体平台、知识库、多维表格、群聊机器人等能力，降低建设与运营成本。

社区运转的关键不是技术炫度，而是"真实需求 → 任务交付 → 资产沉淀 → 跨部门复用"的闭环。

## 1.3 建设目标

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 启动期 | 0-3个月 | 社区运转起来：3个标杆智能体、20名 Champion、500+ 成员入群 |
| 沉淀期 | 4-6个月 | 形成资产库：30+ 可复用 Prompt/Workflow、5条业务线覆盖 |
| 规模期 | 7-12个月 | 业务价值可量化：节约工时可统计、2-3个场景跨项目复制 |
| 成熟期 | 12个月+ | 管理范式试点：人机协同流程、新角色通道、内部孵化机制 |

## 1.4 建设原则

先跑起来，再完善：规则从简，迭代优化。

业务驱动，价值可见：每个智能体必须对应真实痛点。

共建共享，贡献可见：开源协作 + 悬赏激励 + 贡献者榜。

安全合规，人机协同：敏感数据不上公网，关键节点人工确认。

飞书原生：在员工日常工作的 IM 环境中完成学习、搭建、使用、分享。

# 二、国内外标杆实践参考

## 2.1 国际建筑/工程企业

### 2.1.1 Balfour Beatty（英国，约1.3万人）

投入约720万英镑部署 Microsoft Copilot，12周内完成46场培训、6345人参与，使用率超50%。核心做法：

建立 50 名 Copilot Leader + 490 名 Champion 的分层网络

高管带头学习：每位高管与一名学徒一对一学习

多通道传播：Copilot Hub、FAQ、辟谣专栏、CEO 博客

可借鉴：分层 Champion 网络 + 高管示范 + 可量化采纳率

### 2.1.2 Sisk（爱尔兰大型承包商）

通过 4-35 人的用户组，3-4 周一轮实验，跨职能分享；成熟后按职能拆成 4-5 人深潜组。

Peer learning 优于自上而下命令

用教育管理 Shadow AI，而非单纯封堵

可借鉴：短周期实验 + 跨职能用户组

### 2.1.3 Eiffage（法国，约7.8万人）

与 Google Cloud 合作，限定 15 个优先场景；80 分钟必修 e-learning 才能开通内部 GenAI；员工 Prompt 审核后全集团共享。

培训换权限：CEO/CFO 拍板，未完成培训无访问权

场景克制：按 adoption 选场景，不按技术炫度

可借鉴：Prompt 库全集团共享 + 必修培训 + 15 场景上限

## 2.2 国内建筑企业

### 2.2.1 北京城建 / 城建智控

建设"智能体助手广场"，覆盖工地监控、物料调度等场景

难点：现场数字化基础弱、专业场景（支模验算等）通用 AI 难理解

启示：先做管理类/办公类场景，现场强专业场景放第二期

### 2.2.2 上海建工四建集团

"云工大模型"（建筑业 MaaS）+ "四维·集智"多智能体集群

运维场景：能耗降低 5%、工单效率提升 20%

启示：从单点工具走向多智能体 + 数字孪生 + API 执行

### 2.2.3 中国建筑国际等

私有化大模型 + 岗位级 AI 助理（审单、造价、安全等）

启示：智能体按岗位/场景命名，便于员工理解和使用

## 2.3 互联网/科技大厂社区模式

| 企业/平台 | 模式 | 核心机制 | 可借鉴点 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitLab | Hub-Spoke-Champion | 平台 Hub 管治理；各业务线 ATO；5-10% Champion | 三层架构清晰，职责不混 |
| GitHub | AI Advocates + CoP | 志愿者 Champion + 社区自治 + 知识不锁私聊 | 从中心团队过渡到社区自治 |
| 腾讯元器/ADP | 智能体平台 + 企业级治理 | 空间级权限、审计日志、评测工具 | 发布前评测、发布后监控 |
| 字节 Coze | 低代码 + 工作流 + 多渠道 | Workflow 编排、RAG 知识库、飞书一键发布 | 降低搭建门槛，快速验证 |
| 阿里云社区方法论 | 任务池 + 案例库 | 需求→任务→交付→复用闭环 | 社区=项目制实践系统 |
| 飞书 Aily | 企业级 Agent 平台 | 自定义智能体、Workflow、MCP、群聊进化 | 与飞书深度集成，天然适配 |
| Core Foundry | 内部开源 | PR 提交 Skill、Issue 悬赏、贡献者名录 | 开源精神 + 内部闭环 |
| 华为 FAB | 智能体加速器 | 场景工作流预集成、开发周期从月到周 | 工程化能力沉淀为模板 |
| 神州信息 AI 创新中心 | 四角色共创 | 业务专家+产品经理+架构师+工程师同桌 | 智能体是「养」出来的，不是一次性交付 |

## 2.4 标杆共性总结

组织：Hub（平台）+ 业务 Champion（推广）+ 元老/Steering（方向）

机制：培训换权限、贡献可兑换、Show & Tell 常态化

资产：Prompt 库 + Workflow 智能体 + 领域知识包

度量：复用次数、节省工时、采纳率，而非登录次数

安全：内部工具替代 Shadow AI、分级管控、Human-in-the-loop

## 2.5 更多大企业智能体社群参考

| 企业 | 社群/平台模式 | 关键做法 | 来源/启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行 + 华为 | 联合创新展示中心 + FAB 加速器 | 战略协同、场景探索、技术创新、人才发展四维联动；智能体开发周期从月缩短到周 | 金融同业交流标杆；建筑企业可类比「项目部+数字化」联合共创 |
| 神州信息 AI 创新中心 | 四角色同桌共创 | 业务专家、AI 产品经理、智能体架构师、AI 工程师同室办公；智能体一版版试、一句句改 | 智能体是「养」出来的；每个智能体近 50 个覆盖前中后台 |
| 华为金融 FAB | 智能体加速器 + 12 大场景方案 | 预集成工作流与工具链；AI 人才发展计划 3 年培养万名复合人才 | 工程化模板 + 人才梯队同步建设 |
| 腾讯 ADP / 元器 | 空间级权限 + 审计 + 评测 | ADP 面向复杂业务；元器面向轻量探索与生态分发 | 社区上架智能体需配套评测与审计机制 |
| 字节 Coze / 扣子 | Workflow + 知识库 + 飞书发布 | 零代码编排；Trace 调试；任务从对话工具升级为交付系统 | Champion 层级的首选搭建工具（可与 Aily 互补） |
| 阿里云开发者社区 | 任务池 + 案例库 + 模板库 | 需求→任务→交付→复用；五类基础智能体（需求分析、资料整理、内容生成、客服、复盘） | 社区运营=SOP 化项目制，非内容分享 |
| Core Foundry（开源范式） | 内部 Git + PR + Issue 悬赏 | Skills/Workflows/MCP 军械库；贡献勋章 | 开源协作精神移植到企业内部 |
| GitHub 企业 playbook | AI Advocates + CoP 双轮 | Advocates 催化 → CoP 化学反应；GitHub Discussions 沉淀知识 | Phase 3 社区自治，降低 Hub 依赖 |
| GitLab Hub-Spoke-Hub | 平台 Hub + ATO + Champion | 5-10% 员工作 Champion；用业务指标而非技术指标衡量成功 | 组织模型可直接映射到飞书架构 |

## 2.6 建筑企业选型建议（飞书用户）

基础层：全员开通「Aily 工作助手」+ 60-90 分钟必修培训（参考 Eiffage 培训换权限）

共建层：社区核心用「Aily 自定义智能体」+ 飞书知识库 + 多维表格（任务池/目录/悬赏）

进阶层：IT 团队用 Workflow + MCP/自定义连接器对接项目管理系统

互补层：个人探索可用 Coze 原型验证，上线版统一迁入 Aily 治理

# 三、社区定位与总体架构（飞书版）

## 3.1 社区定位

全称建议：「数字员工共创社区」（Digital Worker Co-Creation Community）。定位：公司级 AI 智能体共创、共享、悬赏、运营平台，依托飞书实现"在 IM 里完成从学习到使用的全流程"。

## 3.2 三类核心资产

| 资产类型 | 说明 | 飞书载体 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt / Skill 包 | 可复制的提示词与操作步骤 | 飞书文档 + 多维表格目录 | 安全巡检报告生成、招标文件摘要 |
| Workflow 智能体 | 可重复运行的自动化流程 | 飞书 Aily 自定义智能体 | 会议纪要→待办→任务自动创建 |
| 领域知识包 | 规范、模板、案例（脱敏） | 飞书知识库 / 知识空间 | 公司公文模板、安全规范 FAQ |

## 3.3 飞书技术架构

推荐"飞书原生四层架构"：

交互层：飞书群聊（主社区群 + 条线分群）、飞书机器人、Aily 智能体单聊/群聊

应用层：飞书 Aily（自定义智能体 + Workflow）、Aily 工作助手（个人效率）、妙搭 OpenClaw（进阶定制）

资产层：飞书知识库（社区/wiki）、多维表格（任务池/贡献榜/悬赏池/智能体目录）

治理层：飞书管理后台（权限/审计）、社区规则文档、上架审核流程

## 3.4 架构示意

Steering（元老+分管领导）→ 社区 Hub（2-3人兼职）→ 条线 Champion（每部门1-2人）→ 全员成员。Hub 统一管理：飞书知识库、Aily 应用中心、多维表格任务池、悬赏与积分。Champion 负责条线推广、需求收集、智能体试用反馈。成员贡献 Prompt/智能体 → 审核 → 上架 → 复用 → 积分/悬赏。

## 3.5 与领导原方案的对应

| 领导建议 | 本方案落地 |
| --- | --- |
| 鼓励分享智能体 | 飞书 Aily 应用中心 + 智能体目录（多维表格）+ Show & Tell |
| 开源协作 | 飞书文档共建 + 版本记录 + 贡献者署名 |
| 悬赏机制 | 飞书多维表格悬赏池 + 审批流 + 积分兑换 |
| 简单规则 | 三大纪律八项注意（第七章）+ 1页纸速查 |
| 元老推动 | Steering 6-12个月启动使命，之后转 Mentor |
| 管理范式变革 | 第十二章配套：新角色、项目制、人机协同流程 |
| 消化生产力跃迁 | 贡献→积分→新角色/项目制/内部孵化通道 |

# 四、组织体系与角色职责

## 4.1 组织架构

| 层级 | 组成 | 人数建议 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Steering 指导组 | 分管领导 + 会议「元老」 + 数字化负责人 | 5-7人 | 定方向、批预算、解冲突、季度复盘 |
| 社区 Hub 运营组 | 数字化+人力+业务骨干（兼职） | 2-3人 | 平台运维、悬赏管理、活动组织、度量统计 |
| Champion 网络 | 各部门自愿+推荐 | 员工总数1-2% | 推广、带教、需求收集、试用反馈 |
| 全体会员 | 完成入门培训的员工 | 逐步扩大 | 使用、反馈、贡献、复用 |

## 4.2 角色详细说明

### 4.2.1 元老（Steering 成员）

使命周期：6-12 个月，之后自动转 Mentor 或退出，避免"终身特权"

线下职责：部门宣贯、资源协调、跨部门破冰、参与季度评审

线上职责：飞书群置顶规则、重大悬赏终审、Show & Tell 嘉宾

时间投入：约 2-4 小时/月

### 4.2.2 社区 Hub 运营

维护飞书知识库结构、多维表格、Aily 应用中心

组织双周 Show & Tell、月度贡献者榜

审核智能体上架、管理悬赏流程

对接 IT/信息安全，处理合规问题

时间投入：约 4-8 小时/周（可轮值）

### 4.2.3 Champion（智能体推广大使）

本部门 AI 第一联系人：同事有问题找 Champion，而非直接找 IT

收集本部门需求，提交到飞书多维表格「需求池」

试点新智能体，收集反馈，协助 Hub 调优

组织本部门 mini 分享（30分钟）

时间投入：约 30-60 分钟/周

详见附录 D

## 4.3 Champion 覆盖要求

| 业务条线 | Champion 配置 | 优先场景 |
| --- | --- | --- |
| 工程/项目部 | 每大型项目/区域 1 人 | 安全报告、进度周报、技术方案初稿 |
| 商务/成本 | 每部门 1-2 人 | 招标摘要、合同条款比对、变更测算 |
| 设计/技术 | 每部门 1 人 | 规范检索、图纸说明、技术交底 |
| 安全/质量 | 每部门 1 人 | 巡检记录、隐患分析、整改通知 |
| 职能（人力/财务/行政） | 每部门 1 人 | 制度问答、报销指引、会议纪要 |
| 数字化/IT | 2-3 人 | Aily 搭建支持、连接器开发、平台运维 |

# 五、飞书平台搭建指南

## 5.1 飞书资源清单（Day 1 必建）

| 资源 | 名称建议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 飞书群 | 「数字员工共创社区」主群 | 公告、Show & Tell、日常交流 |
| 飞书群 | 「数字员工·工程/商务/职能」分群 | 条线深潜讨论（Phase 2 再建） |
| 知识库 | 数字员工社区 Wiki | 规则、教程、案例、FAQ |
| 多维表格 | 智能体资产目录 | 名称、场景、贡献者、复用次数、链接 |
| 多维表格 | 需求/任务池 | 业务需求收集、任务拆解、状态跟踪 |
| 多维表格 | 悬赏池 | 赏金任务发布、认领、交付、验收 |
| 多维表格 | 贡献者积分榜 | 积分规则、排名、兑换记录 |
| Aily | 社区官方助手（Hub 维护） | 新人引导、规则问答、目录检索 |
| Aily | 3 个标杆自定义智能体 | 第一期交付物（见第九章） |
| 文档 | 1 页纸《社区速查手册》 | 入群必读，置顶链接 |

## 5.2 飞书 Aily 智能体搭建路径

根据飞书官方能力分层，建议社区采用以下选型：

| 层级 | 飞书产品 | 适用场景 | 社区角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人效率 | Aily 工作助手 | 写文档、查资料、做总结 | 全员默认开通，入门体验 |
| 团队共建 | Aily 自定义智能体 | 团队知识问答、Workflow、定时任务 | 社区核心交付形态 |
| 进阶定制 | 妙搭 OpenClaw / MCP | 接入内部系统、复杂插件 | IT + 高阶 Champion 使用 |

## 5.3 自定义智能体标准搭建六步（SOP）

Step 1 场景定义：明确输入、输出、使用人、频率、成功标准（用附录 C 填写）

Step 2 知识接入：关联飞书知识空间/文档，确保知识可更新

Step 3 人设与 Prompt：用 Aily Prompt IDE 编写，含角色、技能、限制

Step 4 Workflow 编排（如需）：LLM → 条件分支 → 飞书多维表格写入 → 消息通知

Step 5 调试与用例：至少 10 条测试用例，保存优质对话为 Example

Step 6 发布与进化：发布到群聊，开启"与团队一起进化"，记录版本变更

## 5.4 飞书群聊运营配置

群公告：社区定位 + 三大纪律链接 + 入群培训链接

群机器人：Aily 社区助手 + 悬赏提醒机器人（多维表格自动化）

群置顶：①速查手册 ②智能体目录 ③悬赏池 ④Show & Tell 日历

群标签/分组：#需求 #成果 #求助 #悬赏 #ShowTell

自动化：新成员入群 → 自动发送欢迎卡片 + 培训链接 + 3个推荐智能体

## 5.5 多维表格关键字段设计

### 5.5.1 智能体资产目录

字段：名称 | 场景分类 | 贡献者 | 部门 | Aily 链接 | 知识库链接 | 复用次数 | 状态（草稿/审核/上架/下线）| 审核人 | 更新时间

### 5.5.2 需求/任务池

字段：需求描述 | 提出人 | 部门 | 优先级 | 拆解任务 | 认领人 | 状态 | 关联智能体 | 完成日期

### 5.5.3 悬赏池

字段：赏金标题 | 场景 | 赏金积分 | 发布人 | 认领人 | 交付物链接 | 验收标准 | 状态 | 截止日期

## 5.6 与现有系统集成（Phase 2+）

飞书 Aily 自定义连接器：封装 OA、项目管理系统 HTTP API

飞书项目 MCP：覆盖工作项管理、待办、度量分析（40+ 工具）

飞书开放平台：群聊总结、消息卡片、审批流联动

# 六、社区运营机制（悬赏·开源·共创）

## 6.1 运营闭环：需求→任务→交付→复用

参考阿里云社区方法论，社区本质是"项目制实践系统"，而非内容分享群。闭环如下：

需求收集：Champion 收集 → 写入飞书「需求池」→ Hub 每周汇总

任务拆解：Hub 或"需求分析"智能体将模糊需求拆为标准任务

任务认领：悬赏发布 或 自愿认领 → 指定交付物和截止日期

交付验收：Hub + 业务方验收 → 上架资产目录 → 发放积分

复用推广：Show & Tell 展示 → 写入知识库 → 统计复用次数

## 6.2 悬赏机制设计

| 类型 | 示例 | 积分范围 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求悬赏 | 安全周报从2小时压到30分钟 | 500-2000 | 3人试用达标 + 文档完整 |
| 资产悬赏 | 提交可复用 Workflow 智能体 | 1000-5000 | 通过审核上架 + 5次复用 |
| 攻坚悬赏 | 打通 OA 审批 + 飞书通知 | 3000-10000 | 端到端跑通 + IT 安全确认 |
| 教学悬赏 | 制作 15 分钟入门微课 | 300-800 | 播放 50 次 + 评分 4+/5 |
| Bug 悬赏 | 修复某智能体幻觉/格式问题 | 200-1000 | 10 条测试用例通过 |

## 6.3 积分与兑换

| 行为 | 积分 |
| --- | --- |
| 完成必修培训 | +50 |
| 首次贡献 Prompt（审核通过） | +100 |
| 首次上架智能体 | +500 |
| 智能体被复用 10 次 | +200 |
| 完成悬赏任务 | 按赏金表 |
| Show & Tell 分享 | +150 |
| 帮助同事（被 @感谢并确认） | +30 |

兑换建议：培训名额、书籍、购物卡（100-500元档）、评优加分、"数字员工产品经理"试点项目资格。

## 6.4 开源协作机制

所有 Prompt/Workflow 存飞书文档，开启"允许评论"和"版本历史"

改进流程：Fork（复制）→ 修改 → 提交 Hub 审核 → 合并入主版本 → 贡献者署名

Issue 机制：在「需求池」提 Issue，标注 #待解决，Champion 可认领

贡献者榜：每月飞书群 + 知识库发布 Top 10

## 6.5 活动日历（标准 SOP）

| 频率 | 活动 | 时长 | 负责人 | 飞书形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入群时 | 必修培训 + 推荐 3 个智能体 | 60-90 min | Hub + 人力 | 飞书学堂/文档 + 测验 |
| 双周 | Show & Tell | 30 min | 轮值 Champion | 飞书视频会议 + 录屏存知识库 |
| 每月 | 贡献者榜 + 悬赏公示 | — | Hub | 群公告 + 多维表格 |
| 每季 | Steering 复盘 | 2 h | Steering | 线下 + 飞书纪要 |
| 按需 | 条线 Mini Hackathon | 半天 | Champion | 线下 + 飞书群直播 |

## 6.6 新人 onboarding 流程

Step 1：扫码/邀请入群 → 自动欢迎消息

Step 2：完成 60-90 分钟必修培训（Prompt 基础 + 数据安全）

Step 3：试用 3 个推荐智能体（安全报告/会议纪要/制度问答）

Step 4：在群里做一次"我的第一次 AI 体验"分享（可选，+30 积分）

Step 5：开通 Aily 工作助手完整权限

# 七、社区行为准则（三大纪律八项注意）

## 三大纪律

1. 不上传未脱敏的项目数据、合同、图纸至公网 AI（ChatGPT 等）；公司内部只用飞书 Aily 等合规工具。

2. 涉及安全责任、签章、结算、法律效力的内容，必须人工审核，智能体输出仅供参考。

3. 有好用的 Prompt、智能体、工作流，应共享到社区资产库，不得长期私藏。

## 八项注意

1. 先小场景试点，再追求全自动——复杂现场场景需人机协同。

2. 贡献时写清楚：适用场景、操作步骤、输入示例、限制条件。

3. 复用他人资产请反馈效果（好评/问题），帮助持续改进。

4. 发现数据安全或合规风险，立即在群里 @Hub 运营组。

5. 不贬低尚未使用 AI 的同事；提倡一对一带教。

6. 悬赏以可验证交付为准，不议价、不拖延。

7. 工具会变，沉淀 SOP 和知识比绑定某个 App 更重要。

8. 元老是服务员和推广大使，不是审批官——审核标准公开透明。

## 违规处理

轻度（首次不当使用公网 AI）：警告 + 补训

中度（上传敏感数据）：暂停社区权限 + 通报部门

重度（造成安全/合规事件）：按公司信息安全制度处理

# 八、数据安全与合规治理

## 8.1 数据分级

| 级别 | 范围 | AI 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| L1 公开 | 公司宣传、公开制度摘要 | 可用任何合规工具 |
| L2 内部 | 内部模板、脱敏案例、通用 SOP | 仅限飞书 Aily / 内部平台 |
| L3 机密 | 合同、造价、未公开项目信息 | 禁止输入任何 AI；人工处理 |
| L4 绝密 | 战略、人事敏感、安全事故原始资料 | 禁止输入；专项审批 |

## 8.2 Human-in-the-loop 清单（必须人工确认）

对外函件、律师函、索赔文件

安全整改通知书、事故报告

工程变更、签证、结算文件

人事决策、绩效评价

任何需加盖公章的输出

## 8.3 Shadow AI 管理

提供好用的内部替代（飞书 Aily），降低员工偷用公网工具动机

培训中明确：公网 AI 可能留存数据、产生幻觉、无法追责

参考 Eiffage：培训完成才开通权限

## 8.4 智能体上架审核（五关）

① 场景合规：是否涉及 L3/L4 数据

② 输出审核：是否有 Human-in-the-loop 节点

③ 测试用例：≥10 条，通过率 ≥80%

④ 权限范围：知悉范围、可使用人群

⑤ Hub + 业务方双签

# 九、建筑企业优先场景清单

## 9.1 第一期（0-3个月，建议 3 个标杆）

| 优先级 | 场景 | 智能体形态 | 预期收益 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 项目安全/质量巡检报告生成 | Aily Workflow + 模板 | 单次节约 1-2h | 低 |
| P0 | 会议纪要 → 待办 → 飞书任务 | Aily 自定义智能体 | 单次节约 30min | 低 |
| P0 | 公司制度/流程 FAQ 问答 | Aily + 知识库 | 减少重复咨询 | 低 |

## 9.2 第二期（4-6个月）

| 优先级 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 招标文件要点提取 | 上传 PDF → 结构化摘要 + 合规 checklist |
| P1 | 施工方案/技术交底初稿 | 基于模板 + 规范知识库生成 |
| P1 | 工程周报/月报汇总 | 多维表格数据 → 自动生成汇报 |
| P1 | 变更签证测算辅助 | 需 Human-in-the-loop，仅做初算 |
| P2 | 合同条款比对 | 两份合同差异高亮（法务审核） |

## 9.3 第三期（7-12个月，需系统集成）

项目管理系统 + 飞书 Aily 连接器：进度预警、资源调度建议

BIM/智慧工地数据 + 智能体：安全风险识别（需数字孪生基础）

多智能体协同：参考上海建工"四维·集智"模式（运维/后勤场景优先）

## 9.4 场景选择原则

高频 + 边界清晰 + 可量化 + 风险可控

优先办公/管理类，现场强专业放后

参考 Eiffage：同时推进不超过 15 个场景

# 十、分阶段实施路线图

## 10.1 Phase 0：准备期（第 1-2 周）

☐ 成立 Steering（5-7人）并召开启动会

☐ 任命 Hub 运营（2-3人兼职）

☐ 创建飞书群、知识库、4 张多维表格

☐ 发布《三大纪律八项注意》并置顶

☐ 确定 3 个 P0 场景与负责人

☐ 招募首批 15-20 名 Champion

☐ 申请/确认飞书 Aily 专业版额度

## 10.2 Phase 1：MVP 运转（第 3-12 周）

☐ 上线 3 个标杆 Aily 智能体

☐ 完成首批 Champion 培训（2h）

☐ 举办 4 场 Show & Tell（双周一次）

☐ 发布 3 个首期悬赏任务

☐ 必修培训上线，目标 200 人完成

☐ 智能体目录 ≥10 条（含 Prompt 包）

☐ Steering 第一次季度预览

## 10.3 Phase 2：资产沉淀（第 4-6 月）

每条业务线 ≥2 个上架智能体

建立条线分群（工程/商务/职能）

积分兑换机制正式运行

跨项目复制 1 个标杆场景

元老转 Mentor 机制启动

## 10.4 Phase 3：机制升级（第 7-12 月）

评估「智能体助手广场」形态（内部应用市场）

1 个管理范式试点（人机协同周例会）

HR 联动：AI 能力纳入岗位发展参考

输出年度白皮书：场景、ROI、贡献者

启动 1 个内部孵化项目

# 十一、考核指标与激励机制

## 11.1 社区健康度指标

| 指标 | 启动期目标 | 6个月目标 | 12个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册/入群人数 | 500 | 1500 | 3000+ |
| 完成必修培训比例 | 30% | 60% | 80% |
| 活跃贡献者（月） | 20 | 50 | 100 |
| 上架智能体数 | 10 | 30 | 60+ |
| 月均复用次数 | 100 | 500 | 2000+ |
| Show & Tell 场次 | 4 | 12 | 24 |

## 11.2 业务价值指标

| 指标 | 度量方式 |
| --- | --- |
| 场景节约工时 | 智能体目录 × 单次节约 × 月使用次数（抽样调研） |
| 需求交付率 | 需求池关闭率 ≥60% |
| Shadow AI 下降 | 信息安全事件 / 问卷调研 |
| 员工 AI 素养 | 培训通过率 + 自评问卷 |

## 11.3 激励体系

精神激励：月度/季度贡献者榜、Steering 颁奖、内部宣传

物质激励：积分兑换、悬赏奖金、评优加分

发展激励：优先参与数字化项目、新角色试点、外部培训名额

组织激励：部门上架智能体数量纳入数字化考核参考（非硬性 KPI）

# 十二、管理范式变革配套建议

## 12.1 回应「生产关系」矛盾的三条通道

### 通道一：新角色

| 角色 | 职责 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| AI 训练师 / Prompt 工程师 | 调优智能体、维护知识库 | Champion 进阶 |
| 场景产品经理 | 需求→智能体→ROI 闭环 | 业务骨干 + 数字化 |
| 人机协同流程设计师 | redesign 审批/报告/巡检流程 | 部门负责人 + Champion |

### 通道二：项目制

高产能年轻人可领"智能体 mini 项目"（如 2 周交付 1 个 Workflow）

考核按交付成果，而非仅按原岗位编制

参考神州信息"四角色同桌"：业务+产品+架构+工程

### 通道三：内部创业/孵化

社区验证成功的智能体 → 申请"孵化" → 配 1-2 人小团队深化

成功后可成为公司数字化产品或对外的智慧建造服务

参考上海建工"云工大模型"路径

## 12.2 人机协同管理试点

选 1 个项目部试点"人机协同周例会"：AI 生成进度/安全摘要 → 人决策

试点"AI 辅助汇报"：周报由智能体初稿 → 负责人 15 分钟修订

记录前后工时对比，作为管理范式变革的实证材料

## 12.3 代际协作：年轻人 × 老师傅

参考 Beard Construction：年轻员工数字化强但缺现场经验，现场管理者经验丰富但数字化弱。建议"双向 Mentor"配对，年轻人教 AI 工具，老师傅教业务判断，共同完善场景智能体。

# 附录 A：飞书资源清单模板

| 序号 | 资源类型 | 名称 | 链接/ID | 管理员 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞书群 | 数字员工共创社区 | （填写） | Hub | 待建 |
| 2 | 知识库 | 社区 Wiki | （填写） | Hub | 待建 |
| 3 | 多维表格 | 智能体资产目录 | （填写） | Hub | 待建 |
| 4 | 多维表格 | 需求/任务池 | （填写） | Hub | 待建 |
| 5 | 多维表格 | 悬赏池 | （填写） | Hub | 待建 |
| 6 | 多维表格 | 贡献者积分榜 | （填写） | Hub | 待建 |
| 7 | Aily | 社区官方助手 | （填写） | IT+Hub | 待建 |
| 8 | 文档 | 社区速查手册 | （填写） | Hub | 待建 |

# 附录 B：悬赏任务书模板

【赏金任务书】

任务编号：BH-2026-___

任务标题：________________________

业务场景：□工程 □商务 □安全 □职能 □其他

需求描述：（什么痛点、谁在用、现在怎么做）

交付物：□ Prompt 包 □ Aily 智能体 □ Workflow □ 培训微课 □ 其他

验收标准：（可量化，如：3人试用、10条测试用例、节约X小时）

赏金积分：________

发布人：________  发布日期：________

认领人：________  截止日期：________

交付链接：________

验收人：________  验收日期：________  □通过 □退回

验收意见：________________________

# 附录 C：智能体上架审核表

| 审核项 | 要求 | 审核人 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景合规 | 不涉及 L3/L4 数据 | Hub | □ |
| Human-in-the-loop | 关键输出需人工确认 | 业务方 | □ |
| 测试用例 | ≥10条，通过率≥80% | 贡献者+Hub | □ |
| 权限范围 | 知悉范围明确 | Hub | □ |
| 文档完整 | 使用说明+限制条件 | Hub | □ |
| 双签批准 | Hub + 业务负责人 | Steering | □ |

# 附录 D：Champion 招募与职责说明

## 招募条件

对 AI 有兴趣，愿意分享，在部门内有影响力

已完成社区必修培训

部门负责人推荐 + 自愿报名

承诺每周 30-60 分钟社区投入

## 职责清单

担任本部门 AI 第一联系人

每月收集 ≥1 条业务需求到需求池

试点新智能体并提交反馈

每季组织 1 次部门 mini 分享（可联合其他 Champion）

参加 Hub 双月 Champion 短会（30 min）

## 权益

Aily 专业版优先额度

外部培训/会议优先名额

贡献积分双倍（Champion 身份期间）

年度"数字员工之星"评选资格

# 附录 E：90 天启动 Checklist

第 1 周

☐ Steering 启动会

☐ 飞书群+知识库+表格创建

☐ 发布社区规则

☐ 确定 Hub 运营

第 2 周

☐ Champion 招募通知

☐ Aily 额度确认

☐ 3个P0场景分工

☐ 必修培训内容准备

第 3-4 周

☐ Champion 培训（2h）

☐ 启动 3 个智能体搭建

☐ 首期悬赏发布

☐ 入群推送

第 5-6 周

☐ 第1次 Show & Tell

☐ 智能体内测

☐ 收集反馈迭代

☐ 培训推广

第 7-8 周

☐ 3个标杆智能体上架

☐ 第2次 Show & Tell

☐ 贡献者榜首发

☐ 100人完成培训

第 9-10 周

☐ 第3次 Show & Tell

☐ 条线需求汇总

☐ 第2期悬赏

☐ 跨部门复制1个场景

第 11-12 周

☐ 90天复盘会

☐ Steering 评审

☐ Phase 2 计划

☐ 元老中期总结

— 文档结束 —

本方案为内部执行参考，具体资源名称、积分额度、组织架构可根据公司实际情况调整。飞书 Aily 功能以官方最新版本为准。